LEASEMD · COBRANZA Y OPERACIONES

Aterrizaje de Requerimientos

Aviso anticipado y resolución asistida de vencimientos. Este documento convierte una petición ambigua en un alcance negociable y un MVP verificable. No cierra el requerimiento: lo hace discutible.

| Ejercicio | Versión | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque 1 · Aterrizaje de requerimientos | v1.0 — Propuesta para validación | 20 ago 2026 | Pendiente de validación |

# 1 · Resumen ejecutivo y reencuadre

La petición —«que el sistema avise cuando algo esté por vencerse y que se resuelva solo»— es un problema de negocio legítimo, pero todavía no un requerimiento implementable. Contiene tres problemas distintos que conviene separar antes de estimar, porque tienen dueños, riesgos y costos diferentes:

- Detección — saber qué vence y cuándo. Es un problema de datos y de acceso a la fuente.

- Notificación — que la persona correcta se entere a tiempo, por el canal donde ya trabaja, sin saturarse. Es un problema de diseño.

- Resolución automática — que el sistema actúe. Es un problema de reglas, autoridad y reversibilidad, no de tecnología.

Los dos primeros son acotables y de bajo riesgo. El tercero es donde la ambigüedad cuesta caro: «resolverse solo» puede significar enviar un aviso o ejecutar una acción con efecto contractual. La sección 5 descompone esa palabra en niveles para poder acordarla acción por acción.

COMPROMISO DEL MVP Para un tipo de vencimiento —aún por definir— y un equipo piloto: detectar los registros elegibles con fecha válida en la fuente acordada, avisar al responsable, dar seguimiento hasta el cierre, escalar lo no atendido y dejar traza de todo. La automatización de acciones se limita a operaciones internas, determinísticas y reversibles, y sólo si el levantamiento confirma que existe al menos una. No comprometo que «todo se resuelva solo».

## 1.1 Hechos frente a hipótesis

Separar ambas cosas es el trabajo principal de este documento. Todo lo que no esté en la columna izquierda es pregunta (sección 2) o hipótesis etiquetada (sección 3), nunca un hecho.

| Lo único que el escenario establece | Lo que NO establece y por tanto no afirmo |
| --- | --- |
| LeaseMD administra pólizas y factura a clientes. Cobranza y Operaciones ya consumen automatizaciones y asistentes internos. Operaciones pide aviso anticipado y resolución automática. Operaciones declara haber perdido «varios casos» y que «la gente se queja»: son declaraciones sin cuantificar, no mediciones. | Qué objeto se vence, y con qué anticipación. Quién es el usuario y quién recibe el aviso. Qué acciones pueden delegarse al sistema y cuáles no. Qué sistemas contienen el dato y cómo se accede. Cuántos casos se perdieron, cuándo y con qué costo. Quién decide sobre el alcance. |

# 2 · Preguntas de clarificación

Diecinueve preguntas en cinco grupos. Seis están marcadas como BLOQUEANTES: sin ellas no puedo estimar en firme ni acotar el MVP; el resto puede resolverse durante el primer sprint. Están pensadas para una sesión de 60 minutos con Operaciones y Cobranza en la misma sala, porque parte del valor está en observar dónde no coinciden entre ellos.

## A · Qué se vence

| ID | Pregunta | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| A-01 BLOQ | ¿Qué exactamente se vence hoy? Pólizas, facturas, documentos, garantías, renovaciones, tareas operativas u otro objeto. De esa lista, ¿cuál duele más? Ordénenla. | Define la fuente, el modelo de datos y la mayor parte del esfuerzo. «Algo» no se puede estimar. |
| A-02 | ¿Con cuánta anticipación se considera algo «por vencer»? ¿El umbral es igual para todos? ¿Días naturales o hábiles? | Un umbral mal elegido produce avisos inútiles o tardíos. |
| A-03 | ¿Existen prórrogas, periodos de gracia o reprogramaciones? ¿Quién las autoriza y dónde quedan registradas? | Un caso prorrogado que sigue alertando puede generar ruido operativo, pérdida de confianza y abandono de la herramienta. |
| A-04 | ¿Qué ocurre si la fecha de vencimiento cambia después de haberse generado un aviso? ¿Y cuál es el volumen: basta una revisión periódica o se requiere reacción inmediata? | Lo primero define si hay que retractar o reemitir; lo segundo separa una lista de trabajo de un motor de eventos. |

## B · Qué significa «resolverse solo»

| ID | Pregunta | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| B-01 BLOQ | ¿Qué significa exactamente «resolverse solo»? ¿Que el sistema ejecute la acción por la persona, o que la persona deje de perseguir información? Describan paso a paso lo que hace hoy alguien cuando ve que algo va a vencer. | Son dos productos distintos, con costo y riesgo de órdenes de magnitud diferentes. Convierte una aspiración en una lista finita de pasos. |
| B-02 | ¿Qué acciones estarían dispuestos a que el sistema ejecute sin que nadie apruebe? De los pasos anteriores, ¿cuáles son siempre iguales? | Ese subconjunto es el único candidato real a automatización en el MVP. |
| B-03 | ¿Qué acciones requieren obligatoriamente intervención humana? ¿Cuáles son irreversibles o tienen efecto financiero, contractual o legal? | Define la frontera de seguridad. Nada de esa lista se automatiza en el MVP. |
| B-04 | ¿Cuándo se considera que un caso está resuelto? ¿Existe un estado observable que lo confirme? | Sin definición de cierre no hay auto-resolución medible ni métrica de fuga. |
| B-05 | ¿Qué debe ocurrir si una acción automática falla? ¿Quién responde y quién puede desactivarla? | Sin un dueño claro, un incidente puede detener la automatización y dificultar su reactivación. |

## C · Usuarios y canales

| ID | Pregunta | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| C-01 BLOQ | ¿Quién es el usuario que va a trabajar con esto todos los días? ¿Cuántas personas, con qué rol, y en qué herramienta trabajan hoy? | Si el aviso no llega por un canal integrado al flujo habitual del usuario, aumenta la fricción y el riesgo de baja adopción. Determina interfaz y canal. |
| C-02 | ¿Quién debe recibir la notificación: el responsable interno, su coordinador, el cliente, o varios con contenido distinto? | Un aviso interno es una alerta operativa; uno al cliente es comunicación institucional con requisitos legales. No son el mismo requerimiento. |
| C-03 | Hoy, si nadie ve el aviso, ¿quién es formalmente responsable? ¿Ese rol existe o hay que definirlo? | Automatizar sin dueño del caso sólo mueve el problema: los avisos se acumulan sin destinatario. |
| C-04 | «La gente se queja»: ¿quién exactamente, por qué canal, y queda registro? ¿Podemos leer cinco quejas reales? | Identifica al usuario afectado y da línea base de satisfacción. Leerlas no cuesta nada. |

## D · Datos y sistemas

| ID | Pregunta | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| D-01 BLOQ | ¿Qué sistemas contienen la fecha de vencimiento y el estado del caso? ¿Cómo podemos acceder —servicio, réplica de lectura, exportación programada— y quién autoriza ese acceso? ¿Hay ambiente de pruebas? | El acceso a los sistemas fuente puede convertirse en una dependencia crítica y afectar el inicio del MVP; conviene solicitarlo desde el primer día. |
| D-02 | ¿Qué tan confiable es ese dato? ¿Qué proporción de registros no tiene fecha o responsable utilizable? | Es el techo real de cobertura del MVP. Si es bajo, el primer entregable es sanear datos, no avisar. |
| D-03 | ¿Los avisos involucran datos personales o financieros? ¿Qué exigen el aviso de privacidad y la política de retención vigentes? | Requisito no funcional obligatorio; no se negocia a última hora ni después de construir. |

## E · Éxito y negocio

| ID | Pregunta | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| E-01 BLOQ | ¿Qué se considera éxito? Si sólo lográramos una cosa, ¿cuál tendría que ser para que Operaciones diga que valió la pena? ¿Qué importa más: dejar de perder casos o reducir trabajo manual? | Es la definición operativa del MVP dicha por quien lo va a usar, y obliga a un trade-off explícito. |
| E-02 | ¿Cuál es la línea base actual? «Perdimos varios casos»: ¿cuántos, en qué periodo, con qué costo? ¿Podemos revisar diez casos reales? | Sin línea base no hay mejora demostrable, sólo opiniones. Y el costo justifica la inversión. |
| E-03 BLOQ | ¿Quién tiene autoridad para decidir sobre el alcance? ¿Habrá un Product Owner designado y con cuánto tiempo semanal? | Sin una sola persona que priorice, el alcance lo define el último que habló. |

# 3 · Hipótesis de trabajo

Estas no son hechos conocidos: son hipótesis que me permiten avanzar hoy sin detener el trabajo. Cada una se valida o se corrige en la sesión de clarificación, y cada una declara qué pasa si resulta falsa. Ninguna afirma nada que el escenario no haya dicho.

| REGISTRO DE HIPÓTESIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Hipótesis de trabajo a validar | Responsable de validación | Impacto si es falsa |
| H-01 | Existe al menos un tipo de vencimiento cuya fecha está registrada en un sistema y puede consultarse de forma programada. | TI + Operaciones | El primer entregable no es avisar, sino instrumentar el dato. Cambia por completo el MVP. |
| H-02 | Es posible elegir un solo tipo de vencimiento para el MVP en la sesión de clarificación. | Operaciones | Si exigen cubrir varios desde el inicio, el MVP deja de ser mínimo y sube al menos una talla. |
| H-03 | Cada registro elegible puede asociarse a un responsable interno identificable, o puede definirse una regla por defecto. | Operaciones | Sin destinatario, los avisos se acumulan sin dueño. Habría que definir el rol antes de construir. |
| H-04 | El MVP es interno. Ninguna comunicación automática al cliente forma parte del alcance. | Operaciones + Jurídico | Entran consentimiento, plantillas aprobadas, canal externo y revisión legal como dependencias bloqueantes. |
| H-05 | El equipo ya usa al menos un canal interno por el que podemos notificar sin habilitar infraestructura nueva. | TI | Habilitar un canal nuevo añade dependencia externa y esfuerzo. |
| H-06 | Existe —o puede definirse— un estado observable que indique que el caso ya se resolvió. | Operaciones | Sin él no hay cierre automático ni forma de calcular la métrica de fuga. El MVP se queda en N0–N2. |
| H-07 | Existirá al menos una acción interna, determinística, reversible y de bajo riesgo, candidata a ejecutarse automáticamente. | Operaciones (decide) + Jurídico (valida) | El MVP se entrega en nivel N2 y se declara así de forma explícita. No se fuerza una automatización para cumplir la petición. |
| H-08 | Una revisión programada periódica es suficiente; no se requiere reacción en tiempo real. | Operaciones | Cambia la arquitectura de lista de trabajo a motor de eventos: al menos una talla más. |
| H-09 | Habrá un Product Owner con autoridad y un equipo piloto disponible para validar de forma recurrente. | Gerencia | Sin interlocutor único, el alcance crece por consenso y la desviación deja de ser controlable. |

# 4 · Alcance

## 4.1 Dentro del MVP

- Un solo tipo de vencimiento —el priorizado en A-01, y uno solo conforme a H-02— para un equipo piloto.

- Revisión programada periódica de la fuente acordada, con reporte de registros descartados y su motivo.

- Detección de registros elegibles y cálculo del tiempo restante según el umbral de A-02.

- Asignación de responsable según la regla acordada, con regla por defecto si no hay coincidencia.

- Aviso interno al responsable por el canal que el equipo ya utiliza, con control de duplicados.

- Lista de seguimiento con estado del caso y registro de la gestión realizada.

- Escalamiento interno cuando un caso rebasa el umbral acordado sin gestión registrada.

- Registro de excepciones y prórrogas que suspenden los avisos durante su vigencia.

- Trazabilidad de cada aviso y acción (actor, momento, resultado, regla) y desactivación de una regla sin despliegue.

- Condicionado a H-07: automatización de una acción interna determinística y reversible, con verificación previa de condiciones y traza completa.

## 4.2 Fuera del MVP

| Queda fuera | Por qué | ¿Fase posterior? |
| --- | --- | --- |
| Comunicaciones automáticas al cliente | El MVP es interno (H-04). Requiere consentimiento vigente, plantillas aprobadas, canal habilitado y revisión legal, ninguno confirmado hoy | Fase 2, con esas dependencias resueltas |
| Acciones irreversibles, financieras, contractuales o legales | El costo del error supera el beneficio de automatizarlas antes de tener evidencia de precisión | Sólo con aprobación humana explícita; no antes |
| Cobertura de todos los tipos de vencimiento | Se habilitan una vez probado el patrón con uno solo | Fase 2, incremental |
| Motor genérico de flujos, configuración de reglas por el negocio y tablero analítico avanzado | Construirlos antes de saber qué reglas son estables produce una plataforma que nadie usa; el MVP necesita medir tres métricas, no explorar datos | Fase 2, si se estabilizan |
| Asistentes conversacionales, redacción asistida o priorización mediante modelos | El contexto menciona asistentes internos, pero eso no es justificación: el problema del MVP es de visibilidad, no de lenguaje. La predicción además exige un histórico y una línea base que hoy no existen | Fase 2 o 3, sólo con un problema que lo requiera |
| Rediseño del proceso de Cobranza u Operaciones e integraciones ajenas al flujo principal | Otro proyecto, otro patrocinador, otro presupuesto; cada integración extra es dependencia y riesgo de fecha | No previsto |

## 4.3 Restricciones y decisiones propuestas para el MVP

- Decisión propuesta: evitar modificaciones a los sistemas existentes durante el MVP; la solución leería de la fuente acordada y mantendría su propio estado operativo, sujeto a validación con TI.

- Decisión propuesta: la fuente sigue siendo la autoridad del dato de negocio; si difieren, gana la fuente. Forma parte de la estrategia del MVP y debe confirmarse con TI.

- Ninguna acción automática del MVP puede ser irreversible. Es una restricción de diseño, no una preferencia.

- Configurabilidad sujeta a validación: los parámetros que durante discovery se identifiquen como variables frecuentes —por ejemplo, umbrales, horarios o activación de reglas— deberían poder ajustarse sin requerir cambios de código, sujeto a validación con TI.

# 5 · MVP y Fase 2

## 5.1 Niveles de autonomía

«Resolverse solo» no es un interruptor. Es un atributo de cada acción, y se acuerda acción por acción. Esto convierte una expectativa imposible de verificar en algo que se puede aceptar o rechazar en una demostración.

| Nivel | Qué hace | ¿En el MVP? |
| --- | --- | --- |
| N0 | Detectar: el sistema sabe qué vence y cuándo. | Sí |
| N1 | Avisar: notifica al responsable interno, por su canal, con la anticipación acordada. | Sí |
| N2 | Recomendar: prepara la acción y la deja lista; la persona confirma antes de que ocurra. | Sí |
| N3 | Ejecutar automáticamente acciones internas, determinísticas, reversibles y de bajo riesgo. | Condicionado a H-07 |
| N4 | Autonomía amplia: el sistema decide el curso de acción y sólo escala lo atípico. | No |

REGLA DE DECISIÓN SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN Si durante el levantamiento no se identifica una acción que sea a la vez interna, determinística, reversible y de bajo riesgo, la resolución automática queda fuera del MVP y se entrega hasta nivel N2, declarándolo abiertamente. Prefiero entregar prevención confiable que automatizar una operación con riesgo para el cliente o para el negocio. Esa decisión se toma con Operaciones, no por Ingeniería.

## 5.2 Flujo principal del MVP

Detectar → Avisar → Dar seguimiento → Escalar → Cerrar. Los umbrales concretos se fijan en A-02; los del ejemplo son ilustrativos, no comprometidos.

- Detectar. La revisión programada lee la fuente acordada, identifica los registros elegibles con fecha válida y calcula el tiempo restante.

- Avisar. El responsable recibe el aviso por su canal, con lo mínimo para actuar: caso, fecha, tiempo restante y estado. Sin duplicados en la misma ventana.

- Dar seguimiento. El caso queda en una lista de trabajo con su estado e historial. Registrar una prórroga suspende los avisos mientras esté vigente.

- Escalar. Si se rebasa el umbral acordado sin gestión registrada, el caso se escala internamente al rol definido en C-03.

- Cerrar. El caso deja de recordar cuando la fuente confirma que se resolvió. El cierre se determina a partir del estado observable en la fuente acordada, evitando que la herramienta que mide el resultado sea también la única fuente que declara su cumplimiento.

Controles obligatorios de cualquier automatización del MVP. Trazabilidad: cada acción registra actor, momento, resultado y regla que la originó. Reversibilidad: si una acción no tiene cancelación o compensación, no se automatiza. Excepciones: lo que no encaja se deriva a una persona y nunca queda silenciosamente sin atender. Desactivación y escalamiento: una regla se apaga desde la interfaz sin despliegue, y todo fallo tiene ruta hacia una persona identificada.

## 5.3 Fase 2 — condicionada a evidencia del piloto

| Candidato | Condición de entrada |
| --- | --- |
| Segundo y tercer tipo de vencimiento | El patrón del MVP se sostuvo sin reescritura y la métrica de fuga mejoró |
| Más escenarios automáticos | Los ya automatizados acumulan operación estable, con tasa de corrección baja y sin incidentes |
| Comunicación al cliente y canales adicionales | Consentimiento verificado, plantillas aprobadas y visto bueno legal; no antes |
| Configuración de reglas por el negocio | Las reglas se mantuvieron estables durante el piloto; configurarlas antes es construir sobre arena |
| Asistente o redacción asistida con IA | Existe un problema concreto que lo requiera —volumen de consulta o de redacción medido—, no la mera disponibilidad de la tecnología |

# 6 · Estimación, riesgos y dependencias

## 6.1 Estimación por t-shirt sizing

| Componente | Contenido | Talla |
| --- | --- | --- |
| Discovery y definición de reglas | Sesión de clarificación, elección del tipo de vencimiento, revisión de datos y de casos reales | S |
| Acceso a la fuente y detección | Conexión a la fuente acordada, normalización, cálculo de tiempo restante, reporte de descartes | M |
| Aviso y control de duplicados | Envío por el canal interno existente, agrupación, supresión por excepción | S–M |
| Seguimiento, estados y trazabilidad | Lista de trabajo, estados, registro de gestión, bitácora de acciones | M |
| Escalamiento y desactivación de reglas | Regla de escalamiento interno e interruptor por regla | S |
| Primera acción automática (condicionada a H-07) | Ejecución determinística, reversa, excepciones y traza | M |

MVP global: talla M. Como orientación —y sólo como orientación— eso suele situarse en el orden de un par de sprints con un equipo pequeño. No convierto esta talla en fechas ni en días-persona antes de responder las preguntas bloqueantes, porque hacerlo sería falsa precisión.

FACTORES QUE PUEDEN MOVER LA TALLA

- Calidad del dato — si una proporción alta de registros carece de fecha o responsable, entra trabajo de saneamiento previo.

- Mecanismo de acceso a la fuente — un servicio disponible mantiene la talla; una extracción indirecta o manual la sube.

- Existencia de un estado de resolución observable (H-06) y de una acción segura (H-07) — sin el primero no hay cierre automático; sin la segunda, el componente de automatización sale y la talla baja.

- Número de reglas de asignación y excepción — la complejidad está en los casos particulares, no en el camino feliz.

- Canal interno ya disponible (H-05) y periodicidad suficiente (H-08) — habilitar un canal nuevo añade dependencia externa, y exigir reacción inmediata convierte la lista de trabajo en un motor de eventos: cada uno sube la talla.

## 6.2 Riesgos

| Riesgo | Prob. | Imp. | Mitigación y disparador |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad de datos insuficiente: fechas ausentes o poco confiables producen avisos falsos o, peor, casos no detectados | Alta | Alto | Revisión de datos la primera semana. Disparador: si los registros utilizables quedan por debajo de lo acordado, el alcance se reduce y se comunica de inmediato, no al final |
| Accesos e integraciones se retrasan | Alta | Alto | Solicitud formal el primer día con dueño nombrado. Alternativa: extracción programada mientras se resuelve el acceso definitivo |
| Automatización incorrecta, o acciones irreversibles automatizadas por presión de la expectativa | Media | Muy alto | Sólo acciones internas y reversibles, con verificación previa, traza, desactivación inmediata y piloto acotado. La frontera está declarada en B-03 y §4.2; cualquier excepción requiere aprobación escrita del PO y de Jurídico |
| Product Owner no disponible para decidir, o equipo piloto sin tiempo (H-09) | Media | Alto | Plazo acordado para decidir; vencido, la hipótesis de §3 queda vigente y se registra como decisión por omisión |
| Crecimiento no controlado del alcance («aprovechando, agreguen…») | Alta | Medio | Alcance congelado al cerrar discovery; un cambio entra, otro sale, o se mueve la fecha; desviación visible como métrica (§8) |

## 6.3 Dependencias externas

Distintas de los riesgos: son cosas que otro debe entregar para que el MVP avance.

| Dependencia | Responsable |
| --- | --- |
| Acceso a la fuente de datos acordada y a un ambiente de pruebas con datos representativos | TI |
| Product Owner designado con autoridad para priorizar y decidir | Gerencia |
| Definición formal del rol responsable del caso, si hoy no existe | Operaciones |
| Canal interno habilitado para notificar, y criterio de excepciones y prórrogas validado | TI + Operaciones |
| Revisión de tratamiento de datos personales y retención | Jurídico / Cumplimiento |

# 7 · Criterios de aceptación del MVP

Seis criterios verificables. Los umbrales concretos quedan pendientes de A-02 y E-01; donde aparece un valor, es objetivo propuesto sujeto a validación, no un dato conocido. Ninguno introduce funcionalidad declarada fuera de alcance: todos los avisos son internos.

CA-01 · Detección

Dado un registro elegible con una fecha de vencimiento válida disponible en la fuente acordada

Cuando se ejecuta la revisión programada

Entonces el caso queda detectado, con su fecha, tiempo restante y responsable asignado

Y el 100% de los registros elegibles con fecha válida en esa fuente queda representado en la lista de seguimiento

# Escenario negativo

Dado un registro sin fecha válida o sin identificador

Entonces no se descarta en silencio: aparece en el reporte de descartes con su motivo.

CA-02 · Notificación interna y prevención de duplicados

Dado un caso que entra en la ventana de aviso acordada

Cuando se ejecuta la revisión programada

Entonces el responsable asignado recibe el aviso por el canal interno definido, con la información mínima para actuar

# Escenario negativo

Dado que ese mismo caso ya generó un aviso dentro de la misma ventana

Cuando vuelve a ejecutarse la revisión

Entonces no se emite un aviso adicional fuera de las reglas de cadencia acordadas.

CA-03 · Casos que no deben seguir generando avisos

Dado un caso con avisos activos

Cuando la fuente acordada refleja que el caso quedó resuelto

Entonces deja de generar recordatorios desde la siguiente ejecución, y cualquier acción pendiente se cancela

# Excepciones y prórrogas

Dado un caso con una prórroga o excepción registrada y vigente

Cuando se ejecuta la revisión programada

Entonces no se genera ningún aviso mientras dure la vigencia, y al terminar el caso vuelve a evaluarse con normalidad.

CA-04 · Fallo de integración o de notificación

Dado que la fuente acordada no responde durante la ventana de ejecución

Cuando corresponde emitir avisos

Entonces no se emiten avisos con datos de una ejecución anterior

Y la lista de seguimiento indica de forma visible que el dato está desactualizado y desde cuándo

Y el fallo se reporta a los responsables técnicos y operativos, sin quedar en silencio

# Escenario negativo

Dado que el envío de un aviso falla tras los reintentos definidos

Entonces el caso queda marcado para atención manual y visible para el responsable.

CA-05 · Trazabilidad

Dado cualquier caso gestionado por el sistema

Cuando se consulta su detalle

Entonces se observa la secuencia completa de avisos y acciones, con actor, momento, resultado y regla que la originó

Y se distingue explícitamente si cada acción fue humana o automática.

CA-06 · Automatización segura (aplica sólo si H-07 se confirma)

Dado un caso que cumple todas las condiciones acordadas para la acción automática interna

Cuando el sistema la ejecuta

Entonces la acción queda registrada con marca de automática y es reversible por una persona

# Escenario negativo

Dado un caso que no cumple alguna de las condiciones acordadas

Entonces la acción no se ejecuta y el caso se deriva a intervención humana, quedando visible y no silenciosamente sin atender.

# 8 · Métricas de éxito

Tres métricas principales: que el problema de negocio se resolvió, que el usuario está mejor y que el proyecto se comportó como se prometió. Los objetivos son propuestos y sujetos a acuerdo con Operaciones; ninguna línea base se inventa.

| MÉTRICAS PRINCIPALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Métrica y definición | Línea base | Objetivo propuesto | Momento de medición |
| 1 | Fuga de vencimientos (resultado de negocio) Casos elegibles que llegan al vencimiento sin gestión registrada ÷ total de casos elegibles vencidos en el periodo. | Por medir durante discovery | Reducción significativa respecto de la línea base, acordada con Operaciones | Línea base antes de liberar; corte semanal durante el piloto |
| 2 | Esfuerzo percibido del usuario (satisfacción) Encuesta breve semanal al equipo piloto: «¿qué tan fácil te resultó mantenerte al día con tus vencimientos esta semana?», escala 1–5, más una caja de texto abierta. | Por medir antes de liberar | Mejora sostenida frente a la línea base, con objetivo a convenir | Semanal, desde dos semanas antes de liberar |
| 3 | Desviación de alcance y de tiempo (salud del proyecto) Alcance: historias añadidas después de cerrar el alcance ÷ historias comprometidas. Tiempo: (fecha real − fecha acordada) ÷ duración planeada. | 0% al congelar el alcance | Ambas desviaciones dentro del rango que se acuerde al cerrar discovery | Corte quincenal, visible en cada revisión |

GUARDARRAÍLES (SECUNDARIOS, NO SON LAS TRES PRINCIPALES)

- Tasa de corrección de acciones automáticas — canceladas o corregidas ÷ ejecutadas. Si sube por encima de lo acordado, la acción vuelve a N2.

- Avisos sobre casos ya resueltos o con prórroga — debe tender a cero; indicador temprano de pérdida de confianza.

NOTA DE MÉTODO Las líneas base de las métricas 1 y 2 se miden antes de liberar, no después. Sin esa medición previa, cualquier resultado del piloto es una anécdota y el proyecto pierde la única evidencia con la que puede pedir la Fase 2.

# 9 · Próximos pasos

Sólo lo necesario para cerrar discovery y arrancar el MVP.

- Sesión de clarificación de 60 minutos con Operaciones y Cobranza en la misma sala → las seis preguntas bloqueantes respondidas y el tipo de vencimiento elegido.

- Observación del proceso real con una persona del equipo y revisión de casos perdidos reales → el proceso como sucede, no como se declara, y la lectura directa de las quejas (C-04).

- Revisión de la calidad y disponibilidad del dato en la fuente acordada → confirma o descarta H-01, H-03 y H-06, y define si la automatización entra al MVP.

- Solicitud formal de accesos y ambiente de pruebas → destraba la dependencia más lenta antes de escribir código.

- Medición de la línea base de las métricas 1 y 2 → la evidencia con la que se decidirá si hay Fase 2.

- Cierre del alcance por escrito con el Product Owner y re-estimación → convierte esta propuesta en compromiso y activa la métrica 3.

EL COMPROMISO, EN UNA FRASE No prometo que todo se resuelva solo. Comprometo que, para el tipo de vencimiento que se priorice, ningún caso elegible con fecha válida llegará a vencer sin que el sistema haya generado oportunamente el aviso correspondiente al responsable y dejado trazabilidad de ello; y que automatizaré únicamente aquello que Operaciones confirme como seguro, reversible y verificable.